**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЯТИНСКОЕ  
   
  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 00.00.2019 № 00

с. Девятины

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девятинское от 15.12.2017 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.» |

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании Устава сельского поселения Девятинское Совет сельского поселения Девятинское **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.» утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Девятинское от 15.12.2017 года № 131 следующие изменения:
   1. Муниципальною программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Девятинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава поселения Т.А. Пудрова**

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Девятинское

от 00.00.2019 № 00

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЯТИНСКОЕ НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022гг.» (далее – муниципальная программа) |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Девятинское |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация сельского поселения Девятинское |
| Участники муниципальной программы | Администрация сельского поселения Девятинское |
| Цель (и) муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Девятинское. |
| Задача(и) муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Девятинское;  2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории сельского поселения Девятинское;  3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории сельского поселения Девятинское. |
| Сроки и (или) этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения Девятинское, ед.;  доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий сельского поселения Девятинское, %;  количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, ед.;  количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории сельского поселения Девятинское, ед.;  количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории сельского поселения Девятинское, ед. |

1. **Общая характеристика сферы реализации программы**

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, максимально приспособленной, прежде всего, для жителей, является одной из ключевых целей деятельности местного самоуправления. Социологами доказано, что комфортная среда снижает социальную напряженность, повышает индекс счастья, создает различные возможности для жизнедеятельности и самореализации, повышает безопасность. В результате происходит обновление территории и возрастает лояльность жителей к месту проживания.

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения на территории населенного пункта. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Важнейшим направлением работы является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования населенных пунктов (парки (скверы), бульвары, набережные, центральные улицы, уборка свалок, благоустройство площадей (как правило центральных), а также знаковых и социально значимых мест общего пользования.

**2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые**

**конечные результаты, сроки и этапы реализации программы**

**Цель программы:** повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Девятинское.

**Задачи программы:**

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Девятинское.

2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории сельского поселения Девятинское;

3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории сельского поселения Девятинское.

Сведения о целевых показателях программы приведены в приложении 1 к программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей программы приведены в приложении 2 к программе.

За период действия программы с 2018 года по 2022 год планируется достижение следующих результатов:

увеличить количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения Девятинское на 5 единиц;

увеличить долю благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 100 %;

увеличить количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, на 5 единиц;

увеличить количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 1 единицу.

увеличить количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на 1 единицу.

Срок реализации программы: 2018-2022 годы.

**3.Характеристика основных мероприятий Программы**

Программой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

**3.1.Основное мероприятие 1.** Благоустройство общественных территорий сельского поселения Девятинское.

Целью основного мероприятия 1 является повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Девятинское.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном муниципальным правовым актом сельского поселения.

Адресный перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений граждан, и прошедший общественное обсуждение, приведен в приложении 4 к программе.

Программой предусматривается участие граждан и заинтересованных организаций в реализации проектов благоустройства общественных территорий.

3.2.Основное мероприятие 2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории сельского поселения Девятинское.

Целью основного мероприятия 2 является повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории сельского поселения Девятинское.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории сельского поселения Девятинское на основании заключенных соглашений с администрацией сельского поселения Девятинское.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года, формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном муниципальным правовым актом сельского поселения.

3.3.Основное мероприятие 3. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории сельского поселения Девятинское.

Целью основного мероприятия 5 является повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории сельского поселения Девятинское.

В рамках данного мероприятия планируются:

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом поселения, в порядке, установленном правовым актом Вологодской области;

- благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории сельского поселения Девятинское на основании заключенных соглашений с администрацией сельского поселения Девятинское.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года, формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном муниципальным правовым актом сельского поселения.

1. **Информация о финансовом обеспечении**

**реализации программы.**

Общий объем финансового обеспеченияна реализацию программы составляет 148,272 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 43,11 тыс. рублей,

2019 год – 15,162 тыс. рублей,

2020 год – 30,0 тыс. рублей;

2021 год – 30,0 тыс. рублей;

2022 год - 30,0 тыс. рублей.

Сведения о финансовом обеспечении мероприятий программы представлены в приложении 3 к программе.

Приложение 1

к программе

**Сведения о целевых показателях программы**

| **№**  **п/п** | **Задачи, направленные на достижение целей** | **Наименование целевого показателя** | **Единица**  **измерения целевого показателя** |  | **Значения целевых показателей\*** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Девятинское | Количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения Девятинское | Единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий сельского поселения Девятинское | Процент | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Количество благоустроенных  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

\* значения целевых показателей в 2018-2022 годах подлежат корректировке

Приложение 2

к программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя**

**программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | Определение целевого показателя | Времен-ные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокуп-ности | Ответствен-ный за сбор данных по целевому показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках программы | временная характеристика – календарный год, дата сбора информации - до 20 января года, следующего за отчетным | фактические данные о количестве | - | ведомственная отчетность | Общественные территории сельского поселения Девятинское, | сплош-ное наблюдение | Администрация сельского поселения Девятинское |
| 2. | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | Отношение общественных территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках программы, к общему количеству общественных территорий | временная характеристика – календарный год, дата сбора информации - до 20 января года, следующего за отчетным | Дбт=(Бмт/Кт)\*100% | Бмт – количество благоустроенных территорий общего пользования за отчетный период;  Кт – общее количество общественных территорий | ведомственная отчетность | Территории общего пользования  сельского поселения Девятинское, | сплош-ное наблюдение | Администрация сельского поселения Девятинское |
| 3. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | временная характеристика – календарный год, периодичность сбора информации – ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным | фактические данные о количестве | - | ежеквартальная отчетность по благоустройству общественных территорий | Территории общего пользования  сельского поселения Девятинское | сплош-ное наблюдение | Администрация сельского поселения Девятинское |
| 4. | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Ед. | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках на которых произведены мероприятия по благоустройству в рамках программы | Временная характеристика – календарный год, периодичность сбора информации – ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным. | Фактические данные о количестве   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | | - | Ведомственная отчетность | Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории сельского поселения Девятинское | Слош-ное наблюдение | Администрация сельского поселения Девятинское |
| 5. | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. | Ед. | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на которых произведены мероприятия по благоустройству в рамках программы | Временная характеристика – календарный год, периодичность сбора информации – ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным. | Фактические данные о количестве   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | | - | Ведомственная отчетность | Индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения на территории сельского поселения Девятинское | Слош-ное наблюдение | Администрация сельского поселения Девятинское |

Приложение 3

к программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнитель, участник Программы | Источник финансирования\* | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения Девятинское | Администрация сельского поселения Девятинское | Всего | 43,11 | 15,162 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| МБ | 43,11 | 15,162 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | Итого по муниципальной программе | Администрация сельского поселения Девятинское | Всего | 43,11 | 15,162 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| МБ | 43,11 | 15,162 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| \* ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета; | | | | | | | | | | | | |
| ОБ - безвозмездные поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций); | | | | | | | | | | | | |
| МБ - налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения Девятинское; | | | | | | | | | | | | |
| ВБ - внебюджетные источники финансирования. | | | | | | | | | | | | |

Приложение 4

к программе

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 2018 | Реконструкция памятника  «От благодарных потомков» в с.Девятины  (1 этап) | Ремонт пешеходной тропинки и площадки перед памятником (укладка тротуарной плитки), установка бортовых камней, монтаж 2-х стелл. |
| 2019 | Территория возле памятника «От благодарных потомков» в с.Девятины (2 этап) | Замена скамеек (разборка старых и установка новых), устройство клумб из бортовых камней, установка круглых вазонов, внесение питательного грунта. |
| 2020 | Территория у Дома культуры в с. Девятины | ремонт твердого покрытия, установка малых архитектурных форм, озеленение территории, обеспечение освещения территории |
| 2021 | Территория спортивной площадки у Дома культуры в с. Девятины | установка спортивного оборудования, ремонт покрытия территории спортивной площадки, установка малых архитектурных форм, озеленение территории, обеспечение освещения территории спортивной площадки у Дома культуры в с. Девятины |
| 2022 | Территория у Дома культуры в п.Депо | ремонт твердого покрытия, установка малых архитектурных форм, озеленение территории, обеспечение освещения территории у Дома культуры в п. Депо |

\*Адресный перечень общественных территорий подлежит корректировке по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и с учетом предложений заинтересованных лиц»