**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЯТИНСКОЕ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.12.2017 № 131

 с. Девятины

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.»  |

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании Устава сельского поселения Девятинское Совет сельского поселения Девятинское **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.» (приложение).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Девятинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава поселения А.Р. Богачев**

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

 сельского поселения Девятинское

 от 15.12.2017 № 131

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.»**

 **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022гг.» (далее – муниципальная программа) |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Девятинское  |
| Исполнители муниципальной программы  | Администрация сельского поселения Девятинское |
| Участники муниципальной программы  | Администрация сельского поселения Девятинское |
| Цель (и) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Девятинское |
| Задача(и) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Девятинское |
| Сроки и (или) этапы реализации муниципальной программы |  2018-2022 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Количество благоустроенных территорий общего пользования сельского поселения Девятинское;доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий сельского поселения Девятинское. |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.»

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству

 в 2018-2022 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Территория у памятника в с. Девятины | ремонт пешеходной тропинки и площадки перед памятником, установка бордюрного камня, установка малых архитектурных форм |
| 2 | Территория у памятника в д. Великий Двор | установка маршевой лестницы с двумя площадками, установка малых архитектурных форм |
| 3 | Территория у Дома культуры в п. Депо | ремонт твердого покрытия, установка малых архитектурных форм, озеленение территории, обеспечение освещения территории у Дома культуры в п. Депо |
| 4 | Территория у Дома культуры в с. Девятины | ремонт твердого покрытия, установка малых архитектурных форм, озеленение территории, обеспечение освещения территории у Дома культуры в с. Девятины |
| 5 | Территория спортивной площадки у Дома культуры в с. Девятины | установка спортивного оборудования, ремонт покрытия территории спортивной площадки, обеспечение освещения  |

Приложени м

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.»

Система мероприятий муниципальной программы

| №№п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Исполнитель, участник муниципальной программы | Срок | Наименование целевого показателя муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Девятинское |
| 1.1 | Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения Девятинское | Администрация сельского поселения Девятинское | 2018 год | 2022 год | 1. Количество благоустроенных территорий общего пользования сельского поселения Девятинское2. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий сельского поселения Девятинское |

 Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета

1. Перечень целевых показателей муниципальной программы

| №п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Значения целевых показателей\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Девятинское | Количество благоустроенных территорий общего пользования сельского поселения Девятинское | Единиц | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий сельского поселения Девятинское | Процент | 37,5 | 50 | 75 | 87,5 | 100 | 0 |

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Источник данных, используемых для расчета показателей | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования сельского поселения Девятинское | Единиц | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется  |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий сельского поселения Девятинское | Процент | муниципальный контракт, данные администрации сельского поселения Девятинское | ежеквартально | Дбт=(Бмт/Кт)\*100%, где:Бмт – количество благоустроенных территорий общего пользования за отчетный период;Кт – общее количество общественных территорий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   |   | Приложение № 4к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.»  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |
| **МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнитель, участник Программы | Источник финансирования\* | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения Девятинское  | Администрация сельского поселения Девятинское | Всего | 24,61 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 24,61 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Итого по муниципальной программе | Администрация сельского поселения Девятинское | Всего | 24,61 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 24,61 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| \* ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета; |
| ОБ - безвозмездные поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций); |
| МБ - налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения Девятинское; |
| ВБ - внебюджетные источники финансирования. |
|  |

 Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Девятинское на 2018-2022 гг.»

ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 и 2 кварталы | 3 и 4 кварталы |
| 1 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Девятинское |
| 1.1 | Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения Девятинское | - | 1 |